Техническое задание на учебное веб-приложение Skuratov Coffee

Черновик, версия 0.1 от 26 сентября 2026 года.

Персонализированный выбор напитков и предзаказ с самовывозом. Структура документа соответствует учебному чеклисту из десяти разделов; соответствие какому-либо ГОСТ не заявляется.

Содержание

1 Общие сведения	2

2 Цели и назначение	2

3 Объекты автоматизации	2

4 Требования к системе	3

5 Состав и содержание работ	7

6 Порядок разработки	7

7 Контроль и приёмка	8

8 Подготовка к вводу в действие	9

9 Требования к документированию	10

10 Источники разработки	10

1 Общие сведения

Разрабатывается самостоятельный учебный концепт на примере Skuratov Coffee. Компания не выступает заказчиком, не утверждала требования и не получает заказы из демонстрации. Меню, цены, сотрудники, рекомендации и операции являются демонстрационными; это явно указано в интерфейсе.

Основание — черновик бизнес-постановки версии 2.0 от 26.09.2026, развивающий версию 1.0 [1]. Настоящее ТЗ уточняет проверяемое поведение приложения, не заменяя исследования спроса и согласования реального внедрения. БТ — бизнес-требование из постановки; ФТ — функциональное требование этого ТЗ; ПИ — приёмочное испытание. ЦА — целевая аудитория. Другие термины раскрыты в бизнес-постановке.

Автор титульных сведений, заказчик учебного результата и согласующее лицо ещё не определены. Поля согласования — роль или должность, решение, дата — пока не заполнены; согласование не выполнено. История изменений: версия 0.1 от 26.09.2026 — первый черновик, подготовленный по постановке и учебному чеклисту.

Автор учебного проекта организует уточнение требований, подготовку данных и демонстрацию. Разработчик реализует согласованный объём. Проверяющий выполняет приёмочные сценарии; преподаватель оценивает учебную работу по условиям курса. Один человек может совмещать проектные функции. Эти участники не считаются представителями или утверждёнными заказчиками Skuratov.

Технологии, хостинг, исполнители, календарные сроки и порядок итогового согласования определяются отдельно. Документ имеет статус черновика до разрешения вопросов раздела 6.

2 Цели и назначение

Цель — дать гостю возможность оформить персонализированный предзаказ, а сотруднику получить его в общей очереди и провести до выдачи с сохранением состава, пожелания и истории статусов.

Результат разработки — опубликованное веб-приложение, работающее в браузере телефона и компьютера, исходные материалы, инструкция и протокол проверок. Демонстрируется полный путь от выбора напитка до конечного статуса, включая ошибки, отмену и управление приёмом.

Прототип проверяет надёжность сценария и понятность интерфейса. Сокращение реального ожидания, рост повторных покупок и выручки не являются обещанными результатами. Они могут оцениваться только на отдельно согласованном пилоте.

3 Объекты автоматизации

Объект — учебная модель предзаказов одной кофейни: меню, настройка напитков, корзина, доступные интервалы, приём, приготовление, выдача, отмена, избранное и дневная сводка.

| Прикладная роль | Доступные действия |
| --- | --- |
| Гость | Просмотр меню; формирование корзины; оформление и просмотр собственных заказов; разрешённая отмена; управление избранным в своём браузере. |
| Сотрудник | Вход в защищённую панель; очередь своей точки; допустимые переходы статусов; отмена с причиной; стоп-лист, пауза и лимиты; дневная сводка. |

Отдельного интерфейса управляющего нет: его предусмотренные постановкой действия входят в роль сотрудника. Автор проекта готовит и сбрасывает демонстрационную среду через защищённые эксплуатационные средства; публичная роль администратора не предполагается.

Не автоматизируются оплата, возвраты, доставка, касса, склад, бонусы и работа сети кофеен. Не входят мобильные приложения для магазинов приложений, чат, голосовые сообщения, выбор конкретного бариста и голосовой ввод. Возможность общения при получении и демонстрационные рекомендации команды поддерживают персональный подход, не обещая личного ответа определённого сотрудника.

4 Требования к системе

4.1 Предлагаемый учебный профиль

Следующие значения перенесены из постановки v1.0 как предложения для испытаний, а не факты или нормативы Skuratov. Их нужно утвердить перед реализацией и зафиксировать в протоколе.

| Параметр | Предложение |
| --- | --- |
| Масштаб | Одна демонстрационная точка; 6–10 напитков. |
| Корзина | От 1 до 4 напитков суммарно, с учётом количества каждой позиции. |
| Работа и оформление | С 09:00 включительно до 21:00 исключительно, только на текущий день. |
| Интервалы | По 15 минут; начало не раньше текущего времени плюс 15 минут; конец не позже закрытия. |
| Ёмкость | Изначально 6 напитков на интервал; сотрудник может менять лимит. |
| Пожелание | Необязательный текст до 200 символов, включая пробелы. |
| Интерфейс | Русский язык, рубли; проверка телефона от 360 пикселей и компьютера. |

Предлагается привязать сетку интервалов к открытию точки. Часовой пояс должен быть явно задан для всей демонстрации; часовой пояс браузера не меняет правила. При проверках допускается управляемое тестовое время. Кроме лимита интервалов параметры изменяются автором в настройках среды, не через публичный интерфейс.

4.2 Функциональные требования

ФТ-01. Права доступа — БТ-02, БТ-03. Гость работает без обязательной регистрации, телефона и почты и получает доступ только к своим заказам. Сотрудник входит отдельно. Проверка прав выполняется при чтении и изменении данных независимо от видимости кнопок. Публичный номер заказа не предоставляет доступ. Способ закрепления гостевой сессии выбирается при проектировании; подмена идентификатора не должна открывать чужие данные. Выход сотрудника прекращает доступ защищённой сессии.

ФТ-02. Меню и кофейня — БТ-01, БТ-04. Показать адрес, часы и часовой пояс точки, напитки, допустимые размеры и добавки, цены, недоступность и демонстрационные рекомендации с описанием вкуса. Указать возможность обратиться к сотруднику при получении. Не отображать вымышленные сведения как актуальные предложения бренда и не обещать участие конкретного бариста.

ФТ-03. Корзина и стоимость — БТ-01, БТ-03. Разрешить добавление, изменение количества, параметров и удаление позиции. Количество каждой позиции — положительное целое число; проверять суммарное количество и допустимость сочетаний. Сумма строки = (цена напитка выбранного размера + цены выбранных добавок) × количество. Итог заказа = сумма всех строк. Сборы, доставка и скидки отсутствуют. Цены демонстрационного меню неотрицательны, задаются с точностью до копейки; итог не содержит скрытого округления или сборов. Пустая или некорректная корзина не оформляется.

ФТ-04. Пожелание — БТ-03, БТ-04. Принимать необязательный текст установленной длины, сохранять и одинаково показывать гостю и сотруднику как обычный текст. Превышение длины объяснять, без незаметного обрезания. Указать, что пожелание не меняет состав, цену и не гарантирует исполнение. Если требуется изменить подтверждённый состав, сотрудник отменяет заказ с объяснением; предлагается оформить новый. Правило подсчёта символов, включая переносы и эмодзи, фиксируется при проектировании.

ФТ-05. Интервалы — БТ-03, БТ-06. Предлагать интервалы по учебному профилю с учётом текущего времени, паузы и остатка ёмкости для всей корзины. Закрытая точка, прошедший интервал или недостаточный остаток исключают оформление. При отсутствии вариантов показать причину. Интервал обозначается как плановое окно готовности и получения, а не гарантия отсутствия ожидания. Перед приёмом временные условия проверяются повторно.

ФТ-06. Проверка и приём — БТ-02, БТ-03, БТ-06. Перед подтверждением показать адрес, состав, параметры, количество, пожелание, итог и интервал. При отправке повторно проверить цену, доступность, правила приёма и ёмкость. Изменения требуют нового подтверждения гостя. Сохранение заказа, фиксация его условий, резервирование ёмкости и включение в доступную сотруднику очередь выполняются как единая операция: либо все действия успешны, либо заказ не принят. Одновременное оформление не превышает лимит. Только после успеха показать номер и «Принят».

ФТ-07. Повтор отправки — БТ-02. Одна попытка оформления имеет устойчивый идентификатор: повторное нажатие, запрос после обрыва связи и проверка результата возвращают тот же заказ. Если исход неизвестен, интерфейс сообщает о проверке и позволяет выяснить результат без новой покупки. Сбой не обозначается успехом. Изменение содержимого не должно незаметно переиспользовать старое подтверждение; отдельный осознанный заказ может иметь идентичный состав.

ФТ-08. Просмотр гостем — БТ-03. Показать сохранённую карточку, статус и условия отмены, а для отменённого заказа — причину. Явное обновление карточки получает актуальное сохранённое состояние; обновление страницы не теряет принятый заказ при действующей гостевой сессии. Смена цены меню не меняет его стоимость. При потере связи последнее полученное состояние обозначается как не обновлённое; доступно повторное получение. Автообновление требует отдельного решения; уведомления за пределами страницы не обязательны.

ФТ-09. Очередь и статусы — БТ-02, БТ-03. Сотрудник видит карточки своей точки по интервалу, внутри него — по времени принятия; равные значения упорядочиваются устойчиво. Разрешены переходы «Принят» → «Готовится» → «Готов» → «Выдан», а также отмена и завершение дня по ФТ-10, ФТ-13. Пропуски, возвраты и изменения конечных статусов запрещены. Устаревшая команда из другой вкладки отклоняется с показом актуального состояния. Статус не изменяет состав и цену.

ФТ-10. Отмена и конкуренция действий — БТ-03, БТ-06. Гость после подтверждения отменяет только свой «Принят» с причиной «Отменён гостем». Сотрудник отменяет «Принят», «Готовится», «Готов», указав непустую содержательную причину. При конкуренции отмены и начала приготовления действует первое успешно сохранённое действие. Ёмкость возвращается только при отмене до начала приготовления, однократно. Повтор отмены не возвращает её снова. После приготовления самостоятельная отмена недоступна; предлагается обратиться к сотруднику.

ФТ-11. Управление приёмом — БТ-06. Сотрудник меняет доступность напитков и добавок, включает паузу и задаёт неотрицательные целые лимиты интервалов. Изменения учитываются при новом подтверждении, но не удаляют и не меняют принятые заказы. При снижении лимита ниже занятой ёмкости остаток для новых заказов равен нулю. Стоп-лист не означает складской остаток; невозможный принятый заказ отменяется с причиной, без автоматической замены.

ФТ-12. Избранное и повтор — БТ-04, БТ-05. Проектное предложение: избранное — сохранённая корзина с напитками, количеством и параметрами; отдельная история заказов не требуется. Сохранять и удалять её в текущем браузере, без обещания переноса между устройствами. Повтор создаёт новую редактируемую корзину, проверяет текущее меню и показывает изменения. Старые цена, интервал и пожелание не переносятся. Недоступные сочетания требуют действия гостя; замены без согласия запрещены. Новый заказ оформляется отдельным подтверждением.

ФТ-13. Завершение дня — БТ-03, БТ-07. После закрытия сотрудник отменяет оставшиеся «Принят» и «Готовится» с причиной «Не выполнен до закрытия», а «Готов» переводит в «Не получен». До закрытия переход в «Не получен» запрещён. Действия выполняются вручную. Выдача и неполучение не освобождают ёмкость и не считаются отменой. Повтор завершения не создаёт новых событий.

ФТ-14. Сохранение и история — БТ-02, БТ-03, БТ-07. Заказы и настройки приёма сохраняются при обновлении страницы и штатном перезапуске опубликованного приложения до явного сброса демонстрации. Хранить неизменяемые условия заказа, события статусов, инициатора и причину отмены, первоначальные времена принятия, начала приготовления, первой готовности и завершения. Поздние события не перезаписывают первоначальные отметки. Сброс доступен только автору через защищённую эксплуатационную процедуру с подтверждением; гостям и сотруднику публичная кнопка сброса не предоставляется.

ФТ-15. Дневная сводка — БТ-07. Отбирать уникальные заказы по дате принятия в часовом поясе точки. Показывать количество, текущие статусы, причины отмен, длительность от принятия до первой готовности, активные заказы с истёкшим интервалом и неполученные. Проектное название показателя — «Готовность к концу интервала»: число впервые готовых не позднее конца интервала / число всех достигших готовности. Последующая отмена не стирает факт готовности. При нулевом знаменателе — «Нет данных». Ранняя готовность попадает в числитель; допустимость приготовления раньше окна требует отдельного правила. Сумма учебных заказов не называется фактической выручкой.

ФТ-16. Ошибки и обмен — все БТ. Обмен между гостевым интерфейсом, панелью и общей системой заказов передаёт идентификатор операции, данные и различимые результаты: успех, ошибка проверки, запрет доступа, конфликт состояния, недоступность. Интерфейс объясняет следующее действие и сохраняет введённую корзину при исправимой ошибке. Неполный или некорректный запрос не создаёт частичного заказа. Внешнего обмена с Skuratov, кассой, оплатой и сервисами сообщений нет.

4.3 Данные и нефункциональные требования

Обязательные сущности: точка и её часовой пояс; меню и совместимость параметров; доступность; интервалы и лимиты; гостевой доступ; сотрудник; заказ с фиксированными строками и ценами; попытка оформления; события; локальное избранное. Публичный номер отделён от внутреннего идентификатора и средства доступа. Модель должна различать отсутствие отметки готовности и нулевую длительность.

| Данные | Поля и ограничения |
| --- | --- |
| Точка | Идентификатор, название, адрес, часовой пояс, часы, признак паузы; обязательны для приёма |
| Меню | Идентификаторы и названия напитков, размеров и добавок, цены, совместимость, признаки доступности; демонстрационный блок рекомендаций |
| Интервал | Точка, дата, начало, конец, лимит и занятая ёмкость; лимит — целое неотрицательное число, остаток не ниже нуля |
| Заказ | Внутренний идентификатор, публичный номер, связь с гостевым доступом и попыткой, точка, интервал, статус, итог; обязательны после приёма |
| Строка заказа | Идентификаторы и сохранённые названия, размер, добавки, количество, цены и сумма; после приёма неизменны |
| Пожелание | Необязательный обычный текст; отсутствие текста допустимо, превышение лимита запрещено |
| Времена и события | Принятие обязательно; начало приготовления, первая готовность и завершение — только после соответствующего события. Событие содержит предыдущий и новый статус, время, инициатора |
| Отмена | Кто отменил и причина обязательны при статусе «Отменён»; другие заказы не получают фиктивную причину |
| Попытка оформления | Уникальный идентификатор, связь с подтверждённым содержимым и результатом; повтор не создаёт второе резервирование |
| Избранное | Название сохранённой корзины, если оно предусмотрено интерфейсом; напитки, количество и параметры. Старые цены не используются для нового подтверждения |

Допустимые статусы: «Принят», «Готовится», «Готов», «Выдан», «Отменён», «Не получен». Пустой обязательный идентификатор, неизвестное значение статуса, отрицательная цена и недопустимое количество отклоняются с объяснением. Длительность до готовности = время первой готовности минус время принятия; без отметки готовности длительность не вычисляется. Бизнес-отказ из-за лимита не считается техническим сбоем.

Моменты событий сохраняются однозначно, с возможностью пересчёта в местное время точки. Источник времени для проверки приёма общий; изменение часов устройства гостя не даёт обходить ограничения. Время интервала и время фактической готовности — разные поля.

Срок в днях не установлен: общие демонстрационные данные хранятся до явного сброса. Локальное избранное существует до удаления гостем или очистки данных браузера. Смена браузера или потеря гостевого доступа не позволяет восстановить доступ только по публичному номеру; механизм восстановления согласуется отдельно. Реальные персональные и платёжные данные не запрашиваются; в пожелании предлагается не указывать личные сведения. Случайный ввод таких сведений и технические журналы требуют отдельного решения о составе, доступе и удалении до публичного запуска.

Основные действия доступны на телефоне и компьютере без горизонтальной прокрутки, с клавиатуры и с понятными подписями. Ошибки и состояния различаются текстом, не только цветом. Конкретные браузеры фиксируются в матрице испытаний. Проверяются разграничение доступа, безопасное отображение текста, отсутствие секретов в публичных файлах и сохранность данных. Численные требования к скорости, доступности и промышленной нагрузке пока не установлены; результаты замеров записываются для выбранной среды без обещания SLA.

5 Состав и содержание работ

1. Уточнить открытые вопросы; зафиксировать профиль, роли и матрицу требований.

2. Подготовить модель данных, правила обмена, экранные сценарии и контрольный набор.

3. Реализовать гостевой путь, права доступа и надёжный приём.

4. Реализовать панель, управление нагрузкой, избранное и сводку.

5. Выполнить проверки, исправить найденные нарушения, повторить затронутые сценарии.

6. Разместить демонстрацию, подготовить документацию и передать результат.

Результат каждого этапа должен быть проверяемым: описание решений, работающий сценарий либо протокол. Выбор технологий выполняется отдельным решением после уточнения условий курса и размещения.

6 Порядок разработки

Изменения фиксируются новой версией ТЗ с причиной и влиянием на требования, проверки и объём. Дополнительные функции не включаются автоматически. После изменения бизнес-правила актуализируются связанный сценарий и приёмочные проверки. В протоколах указывается версия приложения, ТЗ и настроек.

До начала реализации необходимо решить:

• кто согласует учебный объём и принимает результат; каковы сроки и условия преподавателя;

• утверждается ли числовой профиль, сетка интервалов и правило подсчёта символов;

• утверждается ли трактовка избранного как сохранённой корзины и какое правило действует при готовности раньше интервала;

• какой часовой пояс используется и как переключается тестовое время;

• как закрепляется гостевой доступ и что происходит при потере данных браузера;

• какие браузеры, хостинг и способ защищённого входа сотрудника используются;

• как восстанавливается демонстрационная среда, кто выполняет сброс и в какой срок удаляются данные, включая случайно введённые личные сведения;

• как часто интерфейсы обновляют статусы и как показывают время последнего обновления.

Эти вопросы ограничивают готовность черновика. Ответственных и этапы решения задаёт реестр В-01–В-10 в разделе 11 бизнес-постановки v2.0. Состав технических журналов, срок удаления и восстановление данных решаются до публикации; параметры интерфейса и приёма — до реализации соответствующих функций. Профиль и уточнения компанией не утверждены. До разрешения вопросов допустимы прототипирование и подготовка тестовых данных; спорные решения остаются предложениями. В отличие от более широких ранних заметок, автоматическая сводка технических ошибок не входит в v0.1: ошибки пользовательского теста фиксируются в протоколе испытаний, а дневная сводка ограничена ФТ-15.

7 Контроль и приёмка

Проверки выполняются на опубликованной демонстрации в независимых сессиях сотрудника и двух гостей. Для конкуренции используются одновременно отправляемые операции; для сбоев — управляемое нарушение связи и отказ сохранения. Контрольный набор включает заказ без добавок, сложное сочетание, недоступную позицию, заполненный интервал, отмену, готовность вовремя и поздно, неполучение и пустой день.

| Код и действие | Ожидаемый результат | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| ПИ-01. Гость меняет чужой идентификатор; открывает панель; сотрудник входит и выходит | Чужие данные и операции недоступны; вход открывает разрешённые действия, выход прекращает их | ФТ-01, 08, 16 |
| ПИ-02. Настроить напитки, изменить количество, оформить и сравнить карточки сторон; отправить пустую корзину, недопустимую добавку и превышение лимита | Итог совпадает с независимым расчётом; состав, параметры, количества, цены, итог, адрес и интервал одинаковы у гостя и сотрудника. Некорректные варианты отклонены; адрес и рекомендации имеют учебную маркировку | ФТ-02, 03, 06, 08 |
| ПИ-03. Ввести пожелание на границе длины, длиннее и с разметкой; имитировать противоречие составу | Текст одинаков у сторон и не исполняется как код; превышение объяснено; цена неизменна; противоречие обрабатывается отменой с причиной | ФТ-04, 10, 16 |
| ПИ-04. Проверить открытие, закрытие, ближайший и последний интервалы; сменить часы устройства | Действуют общий источник времени и профиль; прошлые и слишком ранние интервалы не принимаются; нет обхода ограничений | ФТ-05, 06, 14 |
| ПИ-05. После заполнения корзины изменить цену, доступность и паузу; повторить подтверждение | Нет скрытого изменения условий или ложного успеха; нужна новая проверка гостя; принятые ранее заказы сохранены | ФТ-06, 11, 16 |
| ПИ-06. Дважды отправить попытку; оборвать ответ после сохранения; воспроизвести отказ сохранения | Один заказ и одно резервирование либо отсутствие принятого заказа; результат можно уточнить без дубля; отдельная покупка с тем же составом допустима | ФТ-06, 07, 14, 16 |
| ПИ-07. Два гостя занимают последний остаток; сотрудник снижает лимит ниже занятого | Ёмкость не превышена; отказавшийся получает объяснение; снижение не удаляет заказы и блокирует дальнейший приём | ФТ-05, 06, 11 |
| ПИ-08. Провести заказ до выдачи; явно обновить карточку гостя; попытаться пропустить этап и применить устаревшую команду; отключить связь | Обновление получает сохранённый статус; разрешённые переходы выполнены, остальные отклонены; история неизменна; старое состояние не обозначено актуальным | ФТ-08, 09, 14, 16 |
| ПИ-09. Отменить до приготовления, повторить отмену, одновременно начать готовить; отменить сотрудником после начала | Действует первое сохранённое действие; ёмкость возвращена только до приготовления и однократно; поздняя отмена гостем запрещена; причина видна | ФТ-09, 10, 14 |
| ПИ-10. Сохранить, повторить и удалить избранное после изменения меню | Новый состав проверяется по текущим условиям; старые цена, интервал и пожелание не переносятся; нет незаметной замены | ФТ-03, 12 |
| ПИ-11. Закрыть день с разными активными статусами; сверить дневную и пустую сводки | Правильные конечные статусы без повторного учёта; формула и времена сходятся с контрольным набором; пустой знаменатель даёт «Нет данных» | ФТ-09, 13, 14, 15 |
| ПИ-12. Пройти путь на телефоне и компьютере, с клавиатуры; обновить страницу и перезапустить приложение; выполнить защищённый сброс | Сценарий доступен; данные сохранены до сброса; сброс недоступен публично и требует подтверждения; после него восстановлен описанный начальный набор | ФТ-01, 08, 14; раздел 4.3 |

Приёмка завершена, когда все обязательные сценарии пройдены, нарушения исправлены, опубликованная ссылка работает, переданы документы. Потеря, дублирование, неверный состав и обход прав не допускаются. Протокол содержит действие, ожидаемый и фактический результат, условия и свидетельство проверки. Пользовательский тест удобства и оценка эффекта реального пилота оформляются отдельно и не подменяются автоматическими проверками.

8 Подготовка к вводу в действие

Автор проекта подготавливает демонстрационные данные; разработчик — учётную запись сотрудника, настройки времени, сохранение данных и выбранное размещение. Секреты передаются отдельно от публичных исходников. Проверяющий проверяет доступ по ссылке и выполняет контрольный заказ в двух сессиях после публикации. Реальные старые заказы не переносятся.

Перед показом автор восстанавливает согласованный набор и поясняет учебный статус, обучает демонстратора роли сотрудника и передаёт инструкции проверяющему. Инструкция должна позволять провести пример без реальных покупок и обращений. Переход к реальной кофейне потребует нового согласования процессов, данных, безопасности и интеграций; публикация прототипа таким внедрением не является.

9 Требования к документированию

Передаются актуальные постановка и ТЗ, описание экранов и данных, договорённости об обмене, инструкция запуска и размещения, настройки демонстрации, руководство гостя и сотрудника, процедура сброса и восстановления, контрольный набор, протокол испытаний и список известных ограничений. Документы указывают версии и местонахождение исходных материалов. Инструкция отдельно объясняет доступ к панели, учебные часы, завершение дня и действия при неопределённом результате отправки.

10 Источники разработки

1. Бизнес-постановка Skuratov Coffee, черновик v2.0 от 26.09.2026: основной источник границ, БТ-01–07, правил, вопросов и условий приёмки. Версия 1.0 от 18.09.2026 — исходный материал; текущие уточнения приведены в версии 2.0.

2. Учебный чеклист пользователя из десяти разделов: источник структуры настоящего документа; стандарт нормативного соответствия не задан.

3. Предварительные бизнес-требования и исследование: контекст, используемый в части, не противоречащей постановке v2.0.

4. Подробный кейс Purrweb, краткий кейс и истории Skuratov: исторические основания и контекст личного общения, цитируемые в постановке. В рамках подготовки ТЗ заново не проверялись и не являются требованиями заказчика.